宜蘭縣立頭城國民中學

公 共 藝 術

設 置 計 畫 書

設置單位：宜蘭縣立頭城國民中學

中華民國九十二年十月二日

目錄

設置單位基本資料

壹、計畫緣起與目標

貳、環境分析

參、設置理念與構想

肆、公共藝術之徵選方式與過程

伍、民眾參與

陸、經費概算

柒、籌備組織

※  附件一：基地平面圖

- 附件二：建築物基地圖片

基本資料

一、設置單位名稱：宜蘭縣立頭城國民中學

設置單位地址：宜蘭縣頭城鎮復興路145號

負 責 人：校長林志全

聯 絡 人：行政事務處主任蕭維武

聯絡電話：（03）9771002

二、基地：頭城鎮運動公園園區

1.地號：頭城鎮拔雅林段拔雅林小段2-9號

2.使用區分：頭城鎮運動公園內

3.基地面積：44314平方公尺

4.預估完工時間：92年底

5.建築工程成本：151,483,500元

6.使用者：全體頭城鎮民

三、公共藝術設置總金額：新台幣壹佰伍拾壹萬肆仟捌佰參拾伍圓整

壹、計畫緣起與目標

（一）計畫緣起

1.依據『文化藝術獎助條例』第九條之規定，設置藝術品美化環境。

2.本案教室新建工程於民國八十五年起開始規劃，預定於九十二年底全部完工，其位置緊鄰頭城鎮運動公園，同為鎮民休憩、運動及活動辦理之空間。

（二）計畫目標

1.藉由藝術創作及藝術品的設置，達到補強現有環境真、善、美的意境並強化其空間的功能，塑造出一個更具有親和力的優質教學環境。

2.在現有的校園環境佈局中，透過公共藝術品的設置讓學生與藝術品產生對話，使欣賞藝術的特質經由外塑而內化成生活的一部份，打破藝術不可親近的迷思。

3.將頭城地方色彩和獨特的人文精神及情感轉化為藝術品融入整體設計之中，以塑造公共建築物服務民眾之精神及親切的視覺環境感受。

貳、環境分析

（一）基地現況

◎地理位置描述

1.頭城國中於頭城鎮拔雅里之平坦的水田中間，視野廣闊，無它項建築物的干擾，向前方可目視太平洋及遠眺象徵蘭陽的龜山島，空氣清新，地理環境優美，是一個幽雅寧靜的學習環境。

2.與頭城鎮中心街道由北迴鐵路分隔兩邊，並以極具地方特色之『開蘭橋』相連，在鐵路局頭城站即可清楚看見基地。

◎人文背景描述

1.頭城國中為本縣位置最北的國民中學，亦是頭城鎮唯一的國中，學區幅原廣闊，北起石城，南至二城緊鄰礁溪鄉。

2.位於頭城之文教區，緊鄰蘭陽技術學院、鎮立運動公園，且鄰近尚有頭城國小、人文國小、私立文藻美語兒童學校等。

（二）建築描述

1.新穎的整體規劃，結合地方特色，為一教學四樓、行政五樓的建築。

2.學校動靜分明，教學區與運動場分立兩旁互不干擾，有助於教學品質的提升。

（三）現有環境問題

宜蘭一向多雨，且背山面海，東北季風長期吹拂。頭城鄰近海邊，酸雨及季風之作用尤為甚，在設置公共藝術品時，需考慮到本地特殊的自然環境因素，且日後的維修養護應為考量重點之一。

參、設置理念與構想

1.公共藝術徵件的宗旨為改善現有環境，增進空間之合諧，形塑出具可親而豐富的優質教學環境為目標。

2.藝術品設置應能呈現出本校「健康、快樂、和諧、感恩」之精神及願景。

3.結合校園整體基地環境及建築物風格特色、使用性質等，考量所在區域，並能發揮頭城當地人文及自然環境特色，而為藝術品設置之規劃。

4.公共藝術品設置應從設置過程延伸至日後的教育推廣、日常維護管理，不應於公共藝術設置完成後，任期損壞或視而不見，使其與周遭環境、教育推廣、文化傳承莫不相干。

5.公共藝術品設置地點、形式等，經本校公共藝術執行小組共同研討並取得共識後決定。

6.公共藝術品設置地點創作者可於勘查基地後依個人創意、適當結合校園景觀，並不得影響建築安全結構之前提下自由決定。

肆、公共藝術之徵選方式與期程

（一）徵選方式：採公開徵選方式辦理。

（二）公共藝術執行期程

| 月份 工作項目 | 92年 | 93年 |
| --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 執行小組會議 確認設置計畫書 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行小組會議 確認徵選簡章 |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提送設置計畫書 |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公告徵選簡章 |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理公開徵選 說明會 |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理初選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舉辦入選作品 展覽會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理決選與鑑價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提送徵選結果 報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成簽約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場施作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |
| 完成驗收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 提送設置完成 報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( |

備註：落成典禮及藝術講座另於九十三學年度辦理。

伍、民眾參與計畫

（一）計畫意義

1.鼓勵社區民眾、學校師生瞭解公共藝術設置的理念與目標， 並經意見交流，增進學校與社區的交流。

2.藉由公共參與程序，增進本地民眾與創作者互動，可讓藝術創作者更能掌握本地特色，創作符應本地人文、自然環境背景之作品。

3.民眾經由參與、瞭解、欣賞、接觸、感受等藝術薰陶，提高民眾對藝術的興趣，進而提升美學素養。

（二）實施方式

1.第一階段：辦理公共藝術設置暨徵選說明會

（1）時間：公告徵選後一週。

（2）對象：公共藝術創作者、學校師生、當地民眾。

- 方式：參與公共會議。

- 目的：說明本校基地現況及公共藝術設置理念及目標。

2.第二階段：舉辦公共藝術入選作品展覽會

- 時間：初選完成後一週內。

- 說明者：參賽入選者。

- 對象：創作者、學校師生、當地民眾。

- 方式：問卷調查表達意見。

- 目的：經由現場互動，引導民眾進一步瞭解藝術創作，並

藉由意見回饋，做為創作者修改複賽作品參考。

3.第三階段：舉辦公共藝術落成典禮暨學生美展

- 時間：公共藝術設置及驗收完成後。

- 對象：藝術創作者、本校及鄰近學校師生、當地民眾。

- 方式：參與藝術活動。

- 目的：透過活潑的典禮以及當地民眾、學校學生的各種藝

術創作作品展示和藝術表演，再加上媒體的宣傳，拉近藝術和民眾的距離，增進公共藝術設置效益。

4.第四階段：辦理藝術講座。

- 時間：學期中任一時間。

- 對象：全校同仁、學生及家長。

- 方式：請公共藝術創作者開辦藝術講座，闡述公共藝術與

本校藝術創作之構思、創作意涵等藝術課程。

- 目的：增進學校成員及家長對於公共藝術之瞭解，提升其

藝術涵養。

（三）預期效果

1.藉由公開展示會與民眾產生互動，並讓民眾實際參與藝術品之規劃選擇，更能提升公共空間之親切感，拉近人與空間、人與藝術的距離。

2.擴大公共藝術參與層面，並瞭解民眾對於公共藝術之概念。

3.使全校師生對於校務有更多的參與感，最終達到『以學校為第二個家』的目標。

陸、經費概算

| 經費細目 | 說明 | 小計 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、公共藝術 創作與設置費 | 包含從製作至作品完成設置之所有經費 |  | 1,320,000 |
| 二、一般行政費 |
| 1.執行委員出席費 | 2000元*4人*5次 | 40,000 | 50,000 |
| 2.其他 | 蒐集資料、文具紙張等 | 10,000 |  |
| 三、辦理公開徵選費 |
| 1.入選者模型製作費 | 入選二至六名，每名壹萬元 | 50,000 | 144,835 |
| 2.評選委員出席費 | 2000元*7人*2次 | 28,000 |  |
| 3.印刷費 | 印製徵選簡章、相關資料等 | 10,000 |  |
| 4.文宣廣告費 | 海報、廣告、登報等文宣 | 10,000 |  |
| 5.辦理民眾參與活動 | 展覽會、問卷、教育訓練等 | 30,000 |  |
| 6.其他 | 郵資、交通費、茶點、雜支等 | 16,835 |  |
| 總金費合計 | 1,514,835 |
| 建築物總造價 | 151,483,500 |

柒、籌備組織

（一）執行小組

召 集 人：林志全先生（頭城國中校長）

建物管理：蕭維武先生（頭城國中行政事務處主任）

建 築 師：黃建興先生（頭城國中建築物建築師）

藝術教育：林參教先生（頭城國中美術老師）

藝術教育：林萬士先生（華梵大學美術系講師）

美術工作：呂宗訓先生（宜蘭縣政府美工人員）

藝術行政：黃金峰先生（宜蘭縣政府建設局都市開發課技士）

（二）評選委員

召 集 人：林志全先生（頭城國中校長）

建 築 師：黃建興先生（頭城國中建築師）

藝術教育：林參教先生（頭城國中美術老師）

藝術評論：石瑞仁先生（新竹師院美勞教育學系講師）

藝術創作：吳靖文先生（藝術創作者）

藝術創作：林慶祥先生（慈濟大學專任講師）

應用藝術：陳樂屏小姐（蘭陽技術學院建築科講師）

附件一、基地平面圖

附件二、建築物基地圖片

自半山腰俯瞰校景及運動公園              矗立在田野中的頭城國中

雄偉的建築                         優美的景觀中庭

校園一景                              校園一景

四樓迴廊                            戶外表演場