宜蘭縣立利澤國民中學申請『監視系統設備汰換』計畫書

- 現況分析：

本校因地處偏遠，入夜後甚少有人員活動，極易導致偷竊等犯罪發生，只能報警處理，但又苦無相關事證，導致破案不易，因此備感困擾；且因相關教學設備的失竊將導致教學品質及教學進度之落後，對於學校提供學生之安全學習環境成效亦大打折扣。本校雖於98年8月獲補助裝置監視系統，但因地處海邊，線路機械容易生鏽故障，陸陸續續已有8處監視器故障，造成校園多處死角，故倘能補助監視系統攝影機線路重整，必能發揮更大之效益。

- 計畫目標：

為使學校設施及設備獲得完善之維護，對內提供本校學子更安全之學習環境，對外達到警示及嚇阻作用，並維持本校整體校園之安全。

- 計畫內容：監視系統設備汰換

- 執行期程：101年5月10日至101年8月31日

- 預定進度：

| 時間 | 累進預定進度（％） | 累計預定支用（元） | 關鍵查核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101年5月14日 | 10 | 0 | 計畫書送府核定 |
| 101年5月28日 | 25 | 0 | 縣政府核定 |
| 101年6月4日 | 50 | 0 | 估價 |
| 101年7月14日 | 75 | 0 | 完工 |
| 101年8月14日 | 90 | 0 | 完成驗收 |
| 101年8月31日 | 100 | 98200 | 完成結算及結案 |

- 預期成效：

維護校園安全，減少學校設備之失竊率，並預防犯罪之發生，讓學生能在安全之環境下快樂的學習。

- 辦理單位與人員

| 姓名 | 單位 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 葉秋金 | 總務處 | 主任 | ycj@ilc.edu.tw | 9504762*16 |
| 曾小雯 | 總務處 | 組長 | swen@ilc.edu.tw | 9504762*18 |

- 經費預算：

經費預算表（應核實估列）

| 經費項目 | 單價(元) | 數量/單位 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外監視訊號線材-黑皮 | 28 | 1490/M | 41,720 | PE-PVC-CAT5E |
| 電源訊號線 | 18 | 650/M | 11,700 | PE*50C |
| 訊號轉換器 | 160 | 64/只 | 10,240 | RS-VT01 |
| 固定壓條 | 4,500 | 1/式 | 4,500 | PVC-CD管 |
| 固定雜支-五金另料 | 4,040 | 1/式 | 4,040 | 明盒-電源插座 |
| 監視系統攝影機 | 2,500 | 4/台 | 10,000 |  |
| 監視系統攝影機線路重整 | 16,000 | 1/式 | 16,000 | 配置安裝工資 |
|  |  | 合計 | 98,200 |  |

總計經費概算：新台幣玖萬捌仟貳佰元整。

承辦人：           主任：           主計：             校長：

(二)直轄市、縣(市)政府初審後預算需求 (單位：元)

| 項次 | 經費項目 | 初審後預算需求 | 初審意見 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

備註：有關此初審後預算需求表，請「學校」提報時先行複製貼上相關欄位資料(但不含「合計」及「初審意見」)，再由直轄市、縣(市)政府視需要修正後加蓋校正章(或職章)，並填報合計總價及初審意見，以簡化行政流程。

縣市承辦人員：          　　科(課)長：         　   教育局(處)長：

九、附件

(一)附件A：101年度改善及充實教學環境設備申請計畫書自評表

(二)附件B：現況照片(含相關說明) (註：請務必檢附)

(三)附件C：___________________ (註：其他有利於經費審查之佐證資料)

附件A：101年度改善及充實教學環境設備申請計畫書自評表

※縣市別：宜蘭縣

※學校名稱：宜蘭縣立利澤國民中學

※需求補助項目：監視系統設備汰換

一、現況分析：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 學校類型 | ■一般學校 □山地、離島或原住民地區學校 |
| 學校規模 (班級數) | 10 班 |
| 現有相關教學環境設備年限情形 | 本校雖於98年8月獲補助裝置監視系統，但因地處海邊，線路機械容易生鏽故障，陸陸續續已有8處監視器故障，造成校園多處死角，故倘能補助監視系統攝影機線路重整，必能發揮更大之效益。 |
| 學校特性(重點發展特色) |  |

二、整體規劃及效益分析：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 該校舍之教室間數 | 11間 (註：活動中心類免填) | 總樓地板面積(㎡) | ㎡ | 最頂層之合計樓地板面積(㎡) | ㎡ (註：僅防水隔熱工程需填此欄) |
| 樓層數(不含地下室) | 層樓 | 該校舍之班級數 | 班 | 該校舍之學生數 | 281人 |
| 工程施作方式(財物採購免填) |  |
| 先期規劃作業 |  |
| 效益評估 | 為使學校設施及設備獲得完善之維護，對內提供本校學子更安全之學習環境，對外達到警示及嚇阻作用，並維持本校整體校園之安全。 |
| 急迫性分析 |  |
| 可行性評估 |  |
| 配合教育政策規劃說明 |  |

承辦人員：        單位主管：　　　　 會計單位： 　　 　   校長：

現況照片：本校雖於98年8月獲補助裝置監視系統，但因地處海邊，線路機械容易生鏽故障，陸陸續續已有8處監視器故障

教學環境設施改善申請補助計畫學校自我檢核表

1010315製

申請計畫名稱：101年度改善教學環境設施計畫─監視系統設備汰換

學校名稱：  利澤國中           檢核日期： 101  年  06   月   06   日

|  | 項目 | 檢核結果 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| □工程修繕 | 土地使用取得 | □ 無涉土地使用取得問題 |  |
|  |  | □ 已完成撥用或取得使用同意書 | 請檢附完成撥用或取得使用同意書函文影本 |
|  | 建造執照申請 | □ 無涉建照執照申請 |  |
|  |  | □ 需申請建造執照 |  |
|  | 使用執照變更 | □ 無涉使用執照變更 |  |
|  |  | □ 需變更使用執照 | 請敘明需變更使用執照理由 |
|  | 既有建物設施處理 | □ 無涉既有建物設施 |  |
|  |  | □ 既有建物設施不需拆除 |  |
|  |  | □ 既有建物設施需拆除 | 請敘明處理情形 |
|  | 建物設施 違法使用問題 | □ 無涉建物設施違法使用問題 |  |
|  |  | □ 擬改善設施為合法使用 |  |
|  |  | □ 擬改善設施未合法使用（違章） | 請說明違法使用之理由 |
|  | 使用年限 | 興建日期：○○年 | 請說明本設施之使用年限 |
|  |  | □ 未逾使用年限 |  |
|  |  | □ 已逾使用年限 |  |
|  | 重複申請情形 | □ 本案無重複申請情形 |  |
|  |  | □ 已向他單位申請補助 | 請說明向他單位申請補助情形。 |
|  | 歷年修繕情形 | □ 本案未有修繕情形（5年內） |  |
|  |  | □ 本案已進行過修繕 | 請敘明修繕情形 |
|  | 配合款情形 | □ 本案無其他配合款 |  |
|  |  | □ 已取得其他配合款 | 請說明其他配合款來源及額度。 |
|  | 使用頻率 | □ 經常使用 | 說明使用頻率及情形 |
|  |  | □ 甚少使用 |  |
| ■設備採購 | 財產狀況 | □ 未有此項設備 | 目前約有8處監視器無法顯示影像 |
|  |  | ■ 有此項設備 |  |
|  | 使用狀況 | ■未逾使用年限 | 因學校地處海邊，線路機械容易生鏽故障，除原有功能良好繼續使用外，對於故障之監視器則與予汰換及線路重整 |
|  |  | □ 已逾使用年限 |  |
| 學校承辦人 | 總務主任 | 主計 | 校長(親自核章) |