99年度宜蘭縣大洲國民中(小)學

申請「加強補助國民教育經費」-廚房設備更新實施計畫

一、依據：

行政院98年11月13日院臺教字第0980071029號函核定修正之「教育部就學安全網計畫-加強補助國民教育經費」辦理。

二、現況分析(或問題背景)：

本校地處城鄉區，現有普通班12班、附設幼稚園1班，學生人數245人，教職員工26人。本校午餐於民國85年10月1日起開辦，先採自辦，自民國91年9月1 日起採委外辦理，自設廚房，公辦民營，開辦已達13年。

本校午餐廚房設備自開辦使用迄今多已逾使用年限，設備老舊、功能不彰及因增班導致設備缺乏，其中因增班導致不銹鋼餐車缺3台；冰箱修繕多次溫度無法到達-18℃，影響食物保鮮功能；切菜機僅能將紅蘿蔔切成丁狀，不合使用；空氣門開啟後有雜音，風的強度弱，蒼蠅蚊蟲容易飛進廚房，影響衛生品質；菜箱及保溫桶未具保溫效果及規格已不合使用。

三、計畫目標：

(一)打造優質的午餐廚房，養成學生正確的飲食觀念，培養優質的健康國民。

(二)配合午餐教育之實施計畫，改善餐飲設施，加強食品衛生安全的管理。

(三)推展良好營養教育，落實學生飲食禮儀與習慣。

四、計畫內容：

針對急需更新及補充之設備項目─不銹鋼餐車3台、冰箱1台、切菜機1台、空

氣門3台、菜箱30個、保溫桶16個，提出申請。

五、執行期程：

99年12月01日至99年12月31日。

六、預定進度：

| 時間 | 累計預定 進度（％） | 累計預定 支用（元） | 關鍵查核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99年12月06日 | 33% | 66000 | 雙頭切菜機 |
| 99年12月12日 | 75% | 152000 | 冰箱、空氣門、不銹鋼餐車 |
| 99年12月23日 | 100% | 203300 | 菜箱、保溫桶 |

七、預期成效：

(一)提供全校師生營養均衡之午餐，力求方便衛生及色、香、味俱全之飲食要求，

確保廚房供餐順利、安全

(二)簡化學校業務，增加學生午餐效益。

(三)提供安全無虞的營養午餐，提昇學童健康飲食概念及生活。

八、辦理單位與人員：

| 姓名 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 | 手機 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劉文勝 | 校長 | wenshing@ilc.edu.tw | 9551547 | 0939382967 |
| 吳炳琳 | 承辦主任 | binlin@ilc.edu.tw | 9551547 | 0912590734 |
| 游玉凌 | 承辦人 | 9582651@ilc.edu.tw | 9551547 | 0921991766 |

九、經費預算

| 補助 項目 | 細項 | 規格 | 單價（元） | 數量 (單位) | 單項總價(元) | 補助項目經費小計(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校午餐廚房硬體修繕及充實設備 | 班級用餐車(不鏽鋼) | 110*71*85cm | 9,000 | 3 | 27,000 | 102,300 | (經常門) |
|  | 菜箱 | 外490*360*145 內320*210*120 | 970 | 30 | 29,100 |  |  |
|  | 保溫桶 | 300*300mm | 1,200 | 16 | 19,200 |  |  |
|  | 空氣門 | 3尺 | 9,000 | 3 | 27,000 |  |  |
|  | 切菜機 | 116*49*100cm | 66,000 | 1 | 66,000 | 101,000 | (資本門) |
|  | 低溫冷凍櫃 | 2門 | 35,000 | 1 | 35,000 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 203,300 | 教育部核定經費為200,000，不足額由學校自籌。 |

總務主任:            　　會計單位：          　   校長：

承辦人員：

十、附件

(一)附件2-1：99年度「加強補助國民教育經費」實施計畫自評表

※縣市別：　宜蘭縣

※學校名稱：　大洲國民小學

※計畫主題摘要：充實學校午餐設備

一、現況分析：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 學校類型 | (一般學校 □山地、離島或原住民地區學校 |
| 學校規模 (班級數) | 13 班 |
| 現有相關教學環境設備年限情形 | 除了不銹鋼櫥櫃未超過使用年限，其餘設備皆已超過使用年限。 |
| 學校特性(重點發展特色) | 本校於85年設置廚房，於91年1月改以委外辦理，提供營養、安全、衛生、美味的學校午餐。 |

二、整體規劃及效益分析：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 受益學生數 | 245 人 |
| 先期規劃作業 | 召開午餐小組會議，審查急需汰換或新增的午餐設備項目，包括班級用餐車(不鏽鋼)、菜箱、保溫桶、空氣門、切菜機、低溫冷凍櫃等，並請相關廠商估價。 |
| 效益評估 | 1.提供全校師生營養均衡之午餐，力求方便衛生及色、香、味俱全之飲食要求，確保廚房供餐順利、安全 2.簡化學校業務，增加學生午餐效益。 3.提供安全無虞的學校午餐，提昇學童飲食健康概念及生活。 |
| 急迫性分析 | 1.班級用餐車：班級教室距離廚房稍遠，學生午餐均以餐車運送，目前尚缺 3部，暫時與廠商借用。 2.菜箱、保溫桶：未具保溫效果及規格已不合使用。 3.空氣門：雜音大，風的強度弱，蒼蠅蚊蟲容易飛進廚房，影響衛生品質。 4.切菜機：僅能將紅蘿蔔切成丁狀。 5.低溫冷凍櫃：修繕多次溫度無法到達-18℃，影響食物保鮮功能。 |
| 可行性評估 | 廚房可提供足夠的空間，適當電源設備及廚工可安全操作。 |
| 配合教育政策規劃說明 | 配合健康促進學校計畫、友善校園計畫等教育政策。 |

(二)附件2-2：環境設備之佐證照片

| 空氣門老舊、效果差， | 冰箱使用年限至96年10月 |
| --- | --- |
| 切菜機使用年限91年6月 | 餐車因增班缺3台 |
| 湯桶無保溫效果且老舊 | 菜桶規格不合，無保溫效果 |