人文車站綠美化遮陽細部設計

一、現況

1.白天：人文車站為小朋友放學時等待父母的主要場所，艷陽天時車廂如烤箱。

2.晚上：人文車站也是附近居民晚上的聚會地點，但隔天早上地上就會出現大量

的垃圾如酒瓶菸蒂等。

二、目標

1.利用攀籐植物綠化人文車站，解決艷陽天的日曬問題。

2.環境美化後，提供社區居民聚會空間，並邀請使用者共同維護環境。

3.與停車場改造後的食物森林連接成為一個完整的區塊。

三、材料

1.圓形花盆4個。

2.長方形花盆8個。

3.長花槽架8個。

4.百香果種子（上網索取）。

5.堆肥土（學校有生產）。

6.田土（去隔壁田裡偷挖）。

四、經費需求

| 品項 | 規格 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑膠花盆 | 48×33cm | 200元 | 4 | 800元 |  |
| 長方形花盆+槽架 | 60 cm長 | 600元 | 8 | 4800元 |  |
| 合計 | 5600元 |  |  |  |  |

五、步驟

1.號召同學組成”人文車站改造社”，由2位老師帶領。

2.每天早上用粉筆在地上圈劃出垃圾位置與名稱，並將環境打掃乾淨。

3.準備種植需要之設備與器材，圓形花盆放置地上，長方形花盆需吊掛在遮雨棚上(請參見圖示)。

4.明年2月開始育苗。

5.明年3月移植至花盆裡。

6.需誘引主蔓向上攀爬至遮雨棚，並定期修剪，維持整潔。

7.觀察垃圾問題是否解決，若否，則討論是否放置垃圾筒等替代方案。

8.若有夭折的百香果，再以阡插方式移植。

六、參考資料

百香果栽種技術資料請參考http://www.knownyou.com/index.jsp?bodyinclude=techservicebody.jsp?layer=2&seq=3

七、設計圖

種植前

種植後