工程預算書圖審查意見表
學校名稱	員山國中	工程名稱	109年度員山國中教學大樓耐震補強工程
審查日期	110年2月17日	審查人員	陳敬旻 / 03-9251000 #2713	審查批次	第2次

項次	審查意見	修正意見回復	備註
1	請補充單價分析表及數量計算列式。
2	請補編列完工後清潔費用。
3	預算總表編列「委託設計監造服務費」（總包價法）570,049元，其中設計費313,086元（55%？）及監造費256,963元（45%？），請確認是否符合契約規定。	此為根據光復國小於108年度宜蘭市員山鄉10校聯合耐震補強暨後續擴充補強設計監造技術服務採購案-第1批4校9棟委託設計規劃技術服務採購案契約書各校一本，其內頁最後一頁有其單價分析設計費價格。 / 另外有光復國小於108年度宜蘭市員山鄉10校聯合耐震詳評暨後續補充、設計監造技術服務採購案第二批7校12棟委託設計規劃暨監造採購案契約書，其內頁最後一頁有其單價分析補強監造費價格。
4	預算編列工管費185,403元，請依工管費支用要點編列。	經檢核後，依工管費支用要點編列修正，鑒請委員覆核。
5	詳細價目表項次壹.二2「地面落水頭疏通」，高腳落水頭數量請量化。	經檢核後，已修正量化詳細價目表項次壹.二2「地面落水頭疏通」，鑒請委員覆核。
6	項次壹.一.3「營建剩餘土石方處理」數量編列80立方公尺，請依規定另於間接工程費中編列土石方特別稅（80立方公尺*20元）；並請於單價分析表備註補充「含棄土證明」。	經檢核後，已修正項次壹.一.3「營建剩餘土石方處理」數量編列，間接工程費中編列土石方特別稅（80立方公尺*20元）；並於單價分析表備註補充「含棄土證明」，鑒請委員覆核。
7	項次壹.一.4「鋼筋連工帶料」請補充說明鋼筋規格及鐵線號數。	經檢核後，已將鋼筋規格標示於圖說A-11，且鐵線號數詳如施工規範，鑒請委員覆核。